## Slide 1
客戶洗錢風險事件摘要模型
專案基本資料 (00_meta) | 2025-11-14

## Slide 2
專案總覽
專案代號: RISK-AML-MDL-001
專案名稱: 客戶洗錢風險事件摘要模型
發起單位: 法遵部 / 風控部
專案類型: 新系統開發
專案性質: 監理申報 / 法遵要求 / 風險控制
優先等級: P0-Critical

## Slide 3
關鍵時程
里程碑 | 預定日期 | 狀態
需求確認完成 | 2025-12-15 | 規劃中
設計審查通過 | 2026-01-31 | 規劃中
開發完成 | 2026-04-15 | 規劃中
UAT 測試完成 | 2026-05-15 | 規劃中
正式上線 | 2026-05-31 | 規劃中

## Slide 4
預期效益
量化效益:
• 減少人工風險分析時間: 預估節省 60% 以上
• 提升洗錢風險識別準確率: 目標提升至 85% 以上
• 加速風險事件摘要產出: 從 3 天縮短至即時生成
質化效益:
• 符合金融監理機關反洗錢法規要求
• 強化客戶風險管控能力，降低法遵風險
• 提供管理層即時風險儀表板，支援決策

## Slide 5
問題陳述 - 現行痛點
客戶洗錢風險事件分散於多個系統，缺乏整合性摘要
人工彙整風險事件耗時且容易遺漏關鍵資訊
風險評分標準不一致，依賴人工判斷，缺乏客觀性
無法即時掌握高風險客戶動態，影響預警能力
監理申報準備作業繁複，資料品質難以保證

## Slide 6
業務驅動因素
法規要求:
• 遵循《洗錢防制法》及相關子法規定
• 滿足金融監理機關（如金管會）監理要求
• 配合國際反洗錢標準（FATF 建議）
風險管理需求:
• 強化客戶風險分級管理機制
• 建立可量化、可追溯的風險評估模型
• 提升異常交易偵測與預警能力

## Slide 7
專案範圍 - In Scope
客戶風險事件資料整合引擎
洗錢風險評分模型（基於規則與機器學習）
客戶風險事件摘要自動產生功能
風險等級分類與標註（高/中/低風險）
風險儀表板與視覺化介面
風險趨勢分析與統計報表
高風險客戶自動預警通知
監理申報資料匯出功能

## Slide 8
專案範圍 - Out of Scope
不包含實時交易監控功能（由既有系統負責）
不包含客戶盡職調查(KYC)流程管理
不包含可疑交易申報(STR/SAR)的案件調查流程
不包含帳戶凍結或交易阻擋功能
不涉及客戶身分驗證(eKYC)機制
不包含反洗錢教育訓練管理
第一期不包含跨境交易風險分析

## Slide 9
高階風險
風險ID | 風險描述 | 機率 | 影響
R001 | 資料品質不佳導致模型準確度低 | 高 | 高
R002 | 跨系統資料整合複雜度高於預期 | 中 | 高
R003 | 模型可解釋性不足無法通過稽核 | 中 | 高
R004 | 關鍵人力（資料科學家）取得困難 | 中 | 高

## Slide 10
成功標準
完成標準 (Definition of Done):
• 所有範圍內功能開發完成並通過測試
• 風險模型準確率達到設定門檻（目標 ≥ 85%）
• UAT 測試通過率 ≥ 95%
• 資安測試通過（無高風險與中風險弱點）
驗收標準 (Acceptance Criteria):
• 法遵部與風控部簽核業務驗收
• 模型驗證委員會通過模型驗證
• 資安檢測通過（弱點掃描、滲透測試）